项目编号：SDSHZB2023-379

济宁学院学生公寓空调安装运营服务项目竞争性磋商

项 目 名 称：济宁学院学生公寓空调安装运营服务项目竞争性磋商

采   购  人：济宁学院

采购代理机构：山东盛和招标代理有限公司

日       期 ：2023年6月29日

目录

第一部分 竞争性磋商邀请函	5

第二部分 供应商须知	8

一、适用范围	8

二、定义	8

三、合格供应商具备的条件	8

四、竞争性磋商文件的澄清或修改	8

五、响应文件的编写	9

六、报价有效期	14

七、相关费用	14

八、保证金	15

九、无效报价	15

十、解释权	17

第三部分 开标、评审、成交	18

一、开标	18

二、评审委员会	18

三、评审原则	18

四、评审办法	19

五、废标	23

六、成交通知书	24

第四部分 授予合同	25

一、签订合同	25

二、合同格式	25

第五部分 项目说明及要求	31

一、项目名称	31

二、项目概况	31

三、运营与服务要求	31

四、相关要求	33

五、空调安装施工要求（附件十八）	34

六、完成安装时间及交付地点	34

七、其他补充事项（详见附件十九）	34

第六部分  附件	35

附件一：报价函	35

附件二：法定代表人授权委托书	36

附件三：报  价 一 览 表	37

附件四：投资明细表	38

附件五：投资设备明细表	39

附件六：投资收益分析表	40

附件七：投 标 偏 离 表	41

附件八：类似项目业绩一览表	42

附件九：节能减排要求	43

附件十：所需全套空调设备数量	44

附件十一：监督考核标准	45

附件十二：封面格式	47

附件十三：保证金退还申请表	48

附件十四：原件明细	49

附件十五：勘察现场登记表	50

附件十六：网上报名及获取招标文件的相关材料	51

附件十七：开发票二维码	52

附件十八：空调安装施工要求	53

# 第一部分 竞争性磋商邀请函

山东盛和招标代理有限公司受济宁学院委托，就济宁学院学生公寓空调安装运营服务项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合本次竞争性磋商文件要求的，有承担本项目能力的供应商前来响应。

一、项目编号：SDSHZB2023-379

二、项目说明：

1.本项目为济宁学院学生公寓空调安装运营服务项目竞争性磋商，共分为1个标段，具体详见竞争性磋商文件。

2.本项目不接受联合体投标。

3.只准许一个报价，不接受多方案报价。

4.本项目需自行勘查现场。勘察现场时间：2023年7月7日上午09:30；联系人：王玉敏；联系电话：0537-3196917；集合地点：山东省曲阜市杏坛路1号济宁学院。

三、供应商资格要求：

1.具备实施本项目能力的公司或其他组织。

2.采购公告发布之日前三年内无行贿犯罪等重大违法记录。

3.通过信用中国、中国政府采购网查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单。

四、报名方式：

方式一：现场报名及获取磋商文件；供应商的委托代理人持营业执照副本原件或副本复印件（加盖公章），到唐冶东8区企业公馆B1号楼一楼大厅进行报名，获取本项目磋商文件。

方式二：网上报名及获取招标文件：有意参加本次采购活动的供应商填写报名表（详见附件十六）、营业执照扫描件、报名费汇款底单放置WORD文档中发送至shzbone@163.com,邮件名称命名为：（项目名称-项目编号）报名-“投标人单位名称”。否则报名无效；报名时的资料查验不代表资格审查的最终通过或合格。

注：以上方式投标人可任选其一进行报名，方式二报名费以投标人电汇到账时间为准，但未按照规定报名投标人其报名无效。

五、购买竞争性磋商文件起止时间：2023年6月29日----2023年7月6日下午16:00前，工作时间 8:30—17:30(北京时间，节假日除外)。

购买磋商文件地点：山东盛和招标代理有限公司(山东济南历城区唐冶西路868号唐冶东8区企业公馆B1号楼)。

磋商文件工本费：500元。(购买磋商文件必须到招标代理公司现场登记购买，售后不退)。保证金：60000元。于2023年7月7日下午16:00前交纳(电汇形式提交保证金，必须从其基本账户或一般账户转出，并备注所投项目编号，电汇以到账为准)。

开户单位全称：山东盛和招标代理有限公司；

开户行：兴业银行济南燕山支行；

账号：376060100100168341。

六、若有疑问或需澄清的内容请致电采购代理机构山东盛和招标代理有限公司。

七、响应文件（密封）递交起止时间：2023年7月10日上午09:00-09:30（北京时间）。

递交地点：山东盛和招标代理有限公司(唐冶西路868号山东设计创意产业园南区B1号楼)第二开标室。

八、报价时间：2023年7月10日上午09:30（北京时间）

报价地点：山东盛和招标代理有限公司(唐冶西路868号山东设计创意产业园南区B1号楼)第二开标室。

递交方式：供应商必须于报价截止时间前现场递交响应文件，逾期恕不再受理，传真、邮寄等方式递交的响应文件概不接收。

九、项目负责人：靖立泉   窦玉玲

联系电话：0531-88260506,15615518531,13370505809。

传真：0531—88260506

公司邮箱：shzbone@163.com（本邮箱不接收任何询问、质疑、投诉等相关材料 ）

# 第二部分 供应商须知

## 一、适用范围

本竞争性磋商文件仅适用于本次竞争性磋商邀请函中所叙述的项目。

## 二、定义

1．“采购人”系指济宁学院；

2．“采购代理机构”系指山东盛和招标代理有限公司；

3．“供应商”系指受采购代理机构邀请参与招标并向采购代理机构提交响应文件的企业；

4．“成交供应商”系指由评审委员会综合评审的对磋商文件做出实质性响应较强，综合竞争实力最优，取得与用户签订合同资格的供应商；

5．“用户”系指济宁学院；

## 三、合格供应商具备的条件

1.向采购代理机构购买了竞争性磋商文件并已登记备案；

2.提供的资格、资质证明文件完整并真实有效；

3.具有本磋商文件第一部分“竞争性磋商邀请函”中第三项规定的资格条件。

4.《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国政府采购法》及其他行政法规、规章限制响应的单位除外。

## 四、竞争性磋商文件的澄清或修改

若本次项目有澄清（或答疑等）的内容，澄清（或答疑等）作为竞争性磋商文件的一部分；竞争性磋商文件的内容与澄清（或答疑等）的内容不一致，以澄清（或答疑等）的内容为准；多次澄清（或答疑等）的内容不一致，以最后一次澄清（或答疑等）的内容为准。采购代理机构对竞争性磋商文件必要的澄清或修改的内容须在提交响应文件的截止时间前，采购代理机构将视情况确定将不标明问题来源的书面答复发给所有购买竞争性磋商文件的响应供应商。

## 五、响应文件的编写

供应商应按竞争性磋商文件的要求准备响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性及完整性，以使其报价对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则参与竞争性磋商的资格有可能被评审委员会否决。

1.响应文件的语言及计量单位

供应商和采购代理机构就本项目交换的文件和来往信函使用中文。除竞争性磋商文件的技术规格中另有规定外，响应文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

2.响应文件的编写及装订

2.1必须按要求分别编制响应文件，一份正本五份副本；

2.2响应文件正本和副本用A4幅面的纸张打印；

2.3“报价一览表”用A4幅面的纸张打印，要求按格式统一填写，不得自行增减内容，否则视为无效报价；

2.4响应文件以及相关书面文件中的单位盖章（包括印章、公章等）均指与供应商名称全称相一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”等）的印章；

2.5响应文件以及相关书面文件内容一律用计算机打印（签名除外），不得加行、涂改、插字或者删除；

2.6响应文件的装订必须为胶装，否则视为无效报价。

2.7响应文件的正本和副本胶装背脊处打印：“SDSHZB2023-379济宁学院学生公寓空调安装运营服务项目竞争性磋商”。

3.响应文件的组成

3.1响应文件封面；

3.2响应文件目录；

3.3法定代表人或授权代理人签署的报价函；

3.4资格、资质证明文件；

3.4.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；（加盖公章）；

3.4.2法定代表人授权委托书（详见附件）、被授权代表人的身份证明；（被授权代表人签字的，响应文件应附法定代表人授权委托书）以及被授权代表人在本公司交纳社保证明材料；

3.4.3供应商依法缴纳税收的相关证明材料（提供响应截止前6个月内任意3个月的缴税证明）；

3.4.4供应商依法缴纳社会保障资金的相关证明材料（提供响应截止前6个月内任意3个月的社保缴费证明）；

注：缴纳税收是指供应商税务登记证（或统一社会信用代码营业执照）和参加政府采购活动前一段时间内依法缴纳税收。缴纳社会保障资金是指参加政府活动前一段时间内依法缴纳社会保险，其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据和缴纳社会保险的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

3.4.5经审计的2022年度财务状况报告或银行出具的开标前半年内的资信证明。

3.4.6具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函（格式自拟）；

3.4.7在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）；

3.4.8通过“信用中国”网站、中国政府采购网查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单的截图。

以上资格、资质证明文件要求的内容须将证明材料胶装到响应文件，否则视为无效响应。

3.5响应文件

3.5.1报价一览表（附件）；

3.5.2投资明细表（附件）；

3.5.3响应供应商认为需说明的其他内容。

3.6技术文件

3.6.1所投空调技术参数（等级能耗、制热量、制冷量等）；

3.6.2本项目施工方案：施工计划、施工及安装工期计划、施工工艺、质量保证、文明施工措施；

3.6.3因宿舍调整引起的空调移机、退费等的应对方案；

3.6.4项目人员配备及服务团队情况；

3.6.5 应对投诉处理方案、检修维修方案、后期跟进方案；

3.6.6临时任务应急能力、突发事件应急预案、实施力度等方案。

3.6.7供应商认为需加以说明的其他内容。

3.7商务文件

3.7.1 2019年1月1日至今类似项目业绩一览表，须提供相关合同复印件(附件)。

3.7.2企业管理制度、质量管理制度。

3.7.3服务承诺；

3.7.4合理化建议；

3.7.5供应商认为需加以说明的其他内容。

3.8报价要求

3.8.1报价：竟报租赁年限（≤14年，必须为整数年）和租赁价格（租赁单价为≤400元/台/学年），合同到期后，空调内（外）机由成交供应商自行拆除。空调安装所产生的设备与管线等因与建筑形成不可分割的一部分，不可拆除。

3.8.2评审过程中竞争性磋商文件有实质性变动的，采购代理机构将书面通知所有参与响应的供应商；

3.8.3符合磋商文件要求的供应商将有再次报价的机会，每次报价均应书面确认；

3.8.4单独密封的报价一览表与响应文件中的报价一览表有差异，以单独密封的报价一览表为准；响应文件中的报价一览表与报价明细表内容不一致的，以报价一览表为准；

3.8.5如果大写的金额和小写的金额不一致时，以大写的金额为准；

3.8.6供应商须提供分项单价和报价总价，如果单价和总价不符，以单价金额计算结果为准，单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

3.8.7报价：人民币报价。

4.响应文件的密封和标记

4.1供应商应按要求准备六份响应文件，一份正本和五份副本。在每一份响应文件上要明确注明“项目名称”、“所投包号”及“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本有差异，以正本为准。

4.2供应商应将响应文件正本、副本分别密封，在封口处加盖单位公章并在封面明显处注明以下内容（密封件格式见附件）。

4.2.1项目编号、项目名称、所投包号；

4.2.2正本或副本；

4.2.3供应商名称（加盖公章）、地址、邮编、电话、传真。

4.3供应商必须另外单独密封一套 “报价一览表”， “报价一览表”要求单独打印一份并盖章（提供原件），密封到一个信封里，现场与响应文件同时提交。在封面加盖单位公章并注明报价一览表、项目名称、供应商名称。不符合本条规定的供应商将被视为无效报价。

4.4供应商必须另外单独密封一套 “电子版响应文件”，“电子版响应文件”要求每包响应文件电子版单独提供一份并以U盘为载体，WORD电子版及加盖鲜章的PDF电子版两种格式（内容应与纸质响应文件正本内容一致，内容不一致的，以响应文件正本为准），密封到一个信封里，现场与响应文件同时提交。在封面加盖单位公章并注明电子版响应文件、项目名称、所投包号、供应商名称；

4.5每一密封件在封口处加盖供应商单位公章并注明“于    年  月  日   时 之前不准启封”字样。

5.响应文件的递交

5.1供应商授权代表必须在报价截止时间前将响应文件送达指定地点。如因特殊原因需推迟报价截止日期的，则按采购代理机构另行通知规定的时间递交；

5.2在截止时间后递交的响应文件概不接收；

5.3电报、电话、传真、电子邮件等方式的响应文件概不接收；

5.4对供应商的响应文件等材料不予退还。

## 六、报价有效期

从报价之日起，有效期为90日。报价函的有效期比本须知规定的有效期短的，将被称为非响应报价，采购代理机构有权拒绝。

特殊情况下，在报价有效期满之前，采购代理机构可以以书面形式要求供应商同意延长报价有效期。供应商可以书面形式拒绝或接受上述要求。拒绝延长报价有效期的供应商有权收回报价保证金；同意延长报价有效期的供应商应当相应延长其报价保证金的有效期。

## 七、相关费用

1.各供应商自行承担所有参与本次项目的有关费用；

2.成交供应商在签订合同前，参照国家计委（计价格【2002】1980号文件）费率向山东盛和招标代理有限公司缴纳按照（4077*单台空调年租赁费*租赁年限）*50%的金额收取代理服务费，并缴纳按照2000元的律师见证费。

## 八、保证金

1.保证金按 “竞争性磋商邀请函”中的规定以电汇形式（电汇以到账时间为准）交纳保证金。以电汇方式交纳的须在保证金交纳截止时间前将汇款凭证发送至shzbone@163.com，未办理上述手续的造成的后果由供应商自负。

2.未成交供应商的保证金，在发布成交通知书后五个工作日内无息退还。

3.成交供应商的保证金在合同生效后五个工作日内无息退还。

4.未按规定交纳保证金的，响应文件不予接受。

5.有下列情形之一的，保证金不予退还：

（一）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（二）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（三）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（四）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（五）磋商文件规定的其他情形。

## 九、无效报价

供应商有下列情况之一,其报价视为无效报价。山东盛和招标代理有限公司将严格按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。供应商给采购代理机构及采购人造成损失的，采购代理机构及采购人有索赔的权利，供应商应予以赔偿。

1.报价低于磋商文件中规定的年租金；

2.对“★”条款未做出实质性响应或者发生负偏离的；

3.不按照磋商文件规定报价、没有分项报价、拒绝报价、有多个报价（磋商文件另有规定的除外）、有选择性报价、附有条件的报价或者拒绝修正报价的；

4.响应文件正副本未区分或者内容严重不一致的；

5.未按照磋商文件的规定提交保证金的；

6.响应有效期不满足磋商文件要求的；

7.评审委员会2/3及以上成员认定响应方案技术含量低、不符合磋商文件要求的；

8.评审委员会判定供应商涂改证明材料或者提供虚假材料和承诺的；

9.响应文件未按磋商文件要求编制、签署、盖章、装订、密封的；

10.供应商必须提交的资格、资信等证明文件未提交、提交不齐全或者复印件未装订于响应文件中的；

11. 供应商报价明显低于其他供应商，经评审委员会质询后不能在规定时间内说明理由，或说明理由但评审委员会认为理由不能成立的，按无效响应处理；

12.响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13.供应商不能响应磋商文件要求的，评审委员会有权根据情况视为无效报价；

14.未按本磋商文件要求提供政府强制采购节能产品的；

15.法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

## 十、解释权

购买本磋商文件的供应商如果认为磋商文件的任何条款存在含糊、遗漏、相互矛盾之处，或是对于采购范围的界定和采购内容的要求不清楚，认为存在歧视、限制的情况，供应商应按相关法律、法规、规定以书面形式向采购代理机构寻求书面澄清，未提出异议或者超过质疑时间的视为完全认同本磋商文件。本磋商文件的最终解释权归采购代理机构，当对一个问题有多种解释时以采购代理机构的书面解释为准。磋商文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购代理机构对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。

供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，提交质疑函的形式：纸质，联系部门：济南项目部，联系电话：0531-88260506,通讯地址：山东盛和招标代理有限公司(唐冶西路868号山东设计创意产业园南区B1号楼)。不符合规定的质疑采购代理机构有权不接收。

# 第三部分 开标、评审、成交

## 一、开标

1.按照竞争性磋商文件规定的时间、地点开标。开标由采购代理机构主持，采购人、供应商和有关方面的代表参加。供应商法定代表人或其授权代理人应参加并签名报到以证明其出席。

2.本项目参照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第五条第一款规定：“采购人、采购代理机构应当按照政府采购法和本办法的规定组织开展竞争性磋商，并采取必要措施，保证磋商在严格保密的情况下进行。”不予公开唱价；

3、开标时，由供应商或者其推选的代表检查响应文件的密封情况，或者由采购代理机构委托的公证机构检查并公证。

## 二、评审委员会

评审委员会由采购人代表和评审专家依法组成。

## 三、评审原则

“公平、公正、择优、效益”为本次采购的基本原则，评审委员会按照这一原则的要求，公正、平等地对待各供应商。同时，在评审过程中恪守以下原则：

1、客观性原则：评审委员会将严格按照磋商文件要求的内容，对供应商的响应文件进行认真评审；评审委员会对响应文件的评审仅依据响应文件本身，而不依靠响应文件以外的任何因素；

2、统一性原则：评审委员会将按照统一的原则和方法，对各供应商的响应文件进行评审；

3、独立性原则：评审工作在评审委员会内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响，评审委员会成员对出具的专家意见承担个人责任；

4、保密性原则：评审委员会成员及有关工作人员将保守供应商的商业秘密；

5、综合性原则：评审委员会将综合分析评审供应商的各项指标，而不以单项指标的优劣评定成交供应商；

## 四、评审办法

本次采购采用综合评分法，即在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商。

1.初步评审。

响应文件的初审分为资格性检查和符合性检查。资格性检查指依据法律、法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格、资质证明文件等进行审查，以确定响应供应商是否具备响应资格。符合性检查指依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。初审不通过的响应单位将不被允许进入下一轮报价环节。

资格性和符合性审查同时，对属于不合格供应商或者响应无效的供应商，评审委员会必须提出不合格或者响应无效的事实依据，并出具不合格或者响应无效说明并现场签字确认。

2. 综合评审。

评审小组对响应的响应文件进行两阶段评审。第一阶段，确定最终采购需求方案。符合要求采购供应商将有再次报价的机会。第二阶段为综合评分。经初审合格的响应文件，评审委员会将根据磋商文件确定的评审标准和评审办法作进一步的比较和评价。

评审委员会按照“综合实力最强、能够最大限度满足磋商文件中规定的各项综合评价标准，并且响应报价合理”的原则按评分细则对各供应商进行比较和评价打分，按最终得分由高到低排序，排名第一名的为预成交供应商，得分且响应报价相同的，按服务保障措施分由高到低顺序排列。排名第一的供应商为成交候选供应商,评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

评分细则如下：

| 项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分 （10分） | 单台空调年租赁费报价：空调单台年租赁费基准值400元，供应商的租赁单价在评标基准价基础上每低1元得0.2分，本项满分5分。 | 5 |
|  | 租赁服务年限报价：最高租赁服务年限为14年，在此基础上每减少一年得2.5分，满分为5分。 | 5 |
| 商务部分 （5分） | 对供应商提供的自2019年1月1日至今同类项目进行评分，每提供一个加1分，最多加5分。（需提供合同原件且对应完整合同复印件附到响应文件中，否则不得分） | 5 |
| 技术部分 （40分） | 根据供应商提供的节能减排方案（等级能耗、制热量、制冷量等）完全符合磋商文件要求且没有负偏离的得5分；技术指标和配置高于采购要求并有利于采购需求或节能减排（提供相关宣传彩页或检测报告等证明材料加盖公章）的每项加1分，最多加5分；技术指标和配置低于采购要求或不利于采购需求的每项减1分，减完为止。 | 10 |
|  | 根据供应商提供的①空调及配套施工方案②电力施工方案进行综合评审，每项满分10分，最高得20分。每项每有一处瑕疵或不足减1分，减完为止。（注：方案包括但不限于施工计划、施工及安装工期计划、施工工艺、质量保证、文明施工措施等） | 20 |
|  | 因宿舍调整引起的空调移机、退费、具有有利于学生通过智能信息化手段办理缴费、续租、退租、报修等租赁业务的方案措施等的应对方案针对性强、完整可行得10分，每有一项瑕疵或不足减1分，减完为止。 | 10 |
| 服务部分 （45分） | 根据供应商针对本项目成立服务团队及团队人员方案（包含但不限于服务人员数量、名单、分工、相应资格证书、类似项目经验）等进行综合评审，满分6分。每有一项瑕疵或不足减0.5分，减完为止。 | 6 |
|  | 根据供应商提供的①运营服务方案②投资收益分析③投资设备明细④成本回收方案⑤服务承诺进行综合评审，每项满分3分，最高得15分。每项每有一处瑕疵或不足减1分，减完为止。 | 15 |
|  | 根据供应商提供的优惠承诺或优惠措施，经评审委员会三分之二以上成员认可的，每有1条得1分，满分5分。 | 5 |
|  | 根据供应商临时任务应急能力、突发事件应急预案、实施力度、本地化服务方案等方案进行评分，方案完整可行、有针对性得10分，每有一项瑕疵或不足减1分，减完为止。 | 10 |
|  | 根据供应商提供的①应对投诉处理方案②检修维修方案③后期跟进方案进行评分，每项满分3分，最高得9分。每项每有一项瑕疵或不足减0.5分，减完为止。 | 9 |

价格部分由采购代理机构根据磋商文件规定的评分细则直接计算各合格供应商的价格最终得分；

技术部分及服务部分由评审委员会成员各自独立打分，按照磋商文件规定的评分细则进行逐项打分，对客观评分项的评分应当一致，对需要借助专业知识评判的主观评分项应当严格按照评分标准公正评分；

商务部分由评审委员会审核供应商提交相应资料认定评分结果；

评分结束后，技术打分和商务打分资料交采购代理机构汇总、统计，打印出最终结果，由评审委员会应对供应商的报价、商务和技术得分进行最后的复核，并签字确认。

2.推荐成交候选供应商或确定成交供应商。

评审委员会根据磋商文件确定的评审办法，按照评审后综合得分由高到低排序，选取本项目的成交候选供应商或根据采购人的授权直接确定成交供应商。综合得分相同的，报价低的供应商为成交（候选）供应商；综合得分且报价相同的，技术评审得分最高的供应商为成交（候选）供应商；技术评审得分仍相同的，由评审委员会投票，按照少数服从多数的原则确定成交（候选）供应商。

3．评审过程保密

评审委员会不得向他人透漏对各供应商响应文件的评审和比较、成交候选供应商的推荐情况以及评审有关的其他情况。

4. 响应供应商瑕疵滞后的处理

无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该响应供应商进入初审、综合评审或其它后续程序，包括已经签订合同的情形，一旦在任何时间被发现存在上述情形，则根据相关法规随时视情形决定是否取消该响应供应商的此前评议结果，并有权决定采取相应的补救或纠正措施。一旦该响应供应商被取消该响应供应商的此前评议结果，其现有的位置将被其他响应供应商依序替代或者此项目做废标处理。

## 五、废标

在招标采购中，出现下列情形之一的，应当终止竞争性磋商采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

## 六、成交通知书

评审结束后，由采购人委托采购代理机构向成交供应商签发《成交通知书》。

# 第四部分 授予合同

## 一、签订合同

《成交通知书》发出后十个工作日内，在采购人及采购代理机构的监督下，由采购代理机构组织用户和成交供应商签订合同。合同签订的内容不能超出竞争性磋商文件的实质性内容。

## 二、合同格式

本项目采用以下电子合同版本及格式。

采 购 合 同

项目名称:济宁学院学生公寓空调安装运营服务项目竞争性磋商

项目编号:SDSHZB2023-379

合同编号: HTSDSHZB2023-379

甲    方:济宁学院

乙    方:

采购代理机构： 山东盛和招标代理有限公司

济宁学院（甲方）所需学生公寓空调安装运营服务项目（服务名称)经山东盛和招标代理有限公司（代理机构名称）在国内以竞争性磋商方式进行采购。经评审委员会确定           （乙方）为成交供应商。甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》和其他法律、法规的规定，并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则，同意按照以下条款和条件，签署本合同。

一、本合同由合同文本和下列文件组成

1、磋商文件

2、成交供应商报价文件

3、成交通知书

4、成交供应商在评标过程中做出的书面澄清或承诺

5、本合同附件

二、本合同内容

三、合同金额

合同总金额：人民币：（大写）

人民币：（小写）

四、缴纳方式：

五、租赁期限及地点

1、租赁期限：

2、地点：

六、甲方的权利与义务

1、甲方提供场所；

2、按照约定收取成交供应商履约保证金。

3、甲方负责有关配电设施建设和向乙方提供图纸资料。

4、甲方向乙方提供授权范围内公寓的学生名册并协调乙方向学生收取租赁费。

5、监督乙方的服务质量，受理学生投诉并督促乙方的服务质量，若投诉比例或故障率超过10%且确认属实，甲方以书面形式下达整改通知书，限期整改；故障率、投诉率超过20%，采购人有权提前解除合同。合同期内发生重大安全事故，运营方负责全部责任。

6、根据空调实际使用情况，甲方有权要求更换新机。

七、乙方的权利与义务

1、乙方负责空调安装及合同期限内的维护、保养及管理。

2、乙方提供施工方案。

3、乙方在服务期内服从甲方内部管理制度。

4、乙方按本协议约定向学生提供空调的供货、运输、安装调试、运营、维护和管理，相关设备和服务的标准应符合本协议约定。

5、乙方拥有出租设备（空调内（外）机）的所有权和处置权。

6、乙方承担空调安装、维修、维护等服务费用。

7、乙方应当经常巡视检查空调室外机，保证安全。

8、乙方委派专业技术人员每年两次的免费保养服务。

9、乙方按照双方的协议收取租赁费用，遥控器等附件不得另外收取押金。

七、质量

服务的质量应符合竞争性磋商文件、报价文件及乙方在评标过程中做出的书面澄清及承诺。

八、知识产权

乙方应保证甲方在中国境内使用产品或产品的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

九、售后服务

1、乙方应按竞争性磋商文件、报价文件及乙方在询标过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

2、其他售后服务内容：

十、合同生效

本合同为附条件生效合同，除甲乙双方盖章，还应满足以下三个条件时合同生效：

1、乙方已向招标代理公司提交：成交服务费。

2、乙方已按照约定交纳履约保证金。

3、本合同须经山东盛和招标代理有限公司审查合格。

十一、违约条款

1、乙方不能按合同期提供空调器安装及售后服务，其责任由乙方承担，每延迟1日，按应交付产品总额0.3‰支付违约金。

2、一方不按期履行合同，并经另一方提示后30日内仍不履行合同的，守约方有权解除合同，违约方要承担相应的赔偿责任。

如乙方违约，甲方有权扣除乙方履约保证金，履约保证金不足部分，甲方保留追索的权利。如甲方违约，甲方应将履约保证金退给乙方。

3、如因一方违约，双方未能就赔偿损失达成协议，引起诉讼或仲裁时，违约方除应赔偿对方经济损失外，还应承担对方因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。

4、其它应承担的违约责任，以《中华人民共和国民法典》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

5、按照本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金等，应当在明确责任后10日内，按银行规定或双方商定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。

6、乙方若2023年8月31日无法完成施工、不能满足空调使用条件，甲方有权终止合作并扣除履约保证金，乙方在十日内拆除有关设备，否则全权由甲方处置。

十二、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知山东盛和招标代理有限公司及另一方，双方互不承担责任，并在15天内提供有关不可抗力的相应证明。

合同期内，如因校区规划、拆改及其他因素造成该项目不能正常运行，甲方将不给予任何形式的补偿。

合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方协商解决，并以书面形式报山东盛和招标代理有限公司审核后确定。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以向甲方所在地人民法院起诉。

十四、补充协议

合同未尽事宜，经双方协商可签订补充协议，所签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力，补充协议的生效应符合本合同第十条的规定。合同补充条款应报山东盛和招标代理有限公司备案。

十五、合同保存

本合同一式陆份，甲方叁份，乙方壹份，山东盛和招标代理有限公司贰份。

甲    方：                                乙    方：

全权代表：（签字或盖章）            全权代表：（签字或盖章）

电    话：                                电    话：

开户单位：                                开户单位：

开户银行：                                开户银行：

账    号：                                账    号：

签订时间：                                签订时间：

# 第五部分 项目说明及要求

## 一、项目名称

济宁学院学生公寓空调安装运营服务项目竞争性磋商

## 二、项目概况

为改善学校公寓居住环境，提高学生居住满意度，成交供应商在采购人指定区域、时间范围内，向学生提供空调租赁运营服务。装机总量（见附件十）。

相关约定如下：采购人不是租赁合同的主体；租赁形式为成交供应商直接向学生出租空调，收取空调租赁费用,承租人使用空调并缴纳租赁费和电费，电费由学校按承租人实际用电量收取。

项目需满足以下相关要求

（1）节能减排要求（见附件九）

（2）电力专线专用、分户计量和远程控制等要求并接入采购人用电管理系统（具体按照学校相关规定）。

## 三、运营与服务要求

（一）服务要求

1.成交供应商须提供驻场服务，派驻专业技术人员不少于3人，提供24小时服务。设备发生故障需在2小时内修复完毕，若故障24小时未能修复故障更换备机。

2.成交供应商须提供每年至少两次免费上门空调检查维修保养与清洗消毒。

3.成交供应商在校期间无论是营销人员、施工人员还是常年派驻人员及车辆都要服从采购人管理（并将所有人员名单报学校保卫处备案），遵守采购人单位的规章制度及相关规定；在维修、维护过程中严格遵守劳动保护和施工安全规定，如产生意外由成交供应商自行承担全部责任，采购人概不承担任何责任。

4.租赁期间，空调安装、维修、维护等服务费用由成交供应商承担，人为损坏，按照承租合同约定执行。成交供应商应当每年巡视检查空调室外机≥二次，如发生高空坠落等事故则由成交供应商承担所有责任。

5.租赁合同文本须经采购人审核通过后方可执行，正式合同文本提交采购人备案。

（二）考核标准（详见附件十一）

（三）运营到期后的约定

合同到期后，空调内（外）机由成交供应商自行拆除。空调安装所产生的设备与管线等因与建筑形成不可分割的一部分，不可拆除。

（四）履约保证金缴纳

本项目的履约保证金为20万元，成交服务商需在成交后签订合同前缴纳，合同履行完毕后，无安全及质量问题，无纠纷，无息退还。

（五）其他说明

1.成交供应商与承租人按年度签订承租合同（一年一签）。

2.鼓励一次性完成整体装机，也可以按需分批装机。供应商根据实际情况自行选择。

## 四、相关要求

1.质保期：自验收合格之日起按中标租赁服务期限为质保期，质保期内可根据实际需要更换新设备。按照国家相关规定由成交供应商提供相关保险保障服务。

2.运营模式：

（1）租赁形式为成交供应商直接向学生出租空调,与有需求的承租人签订租赁合同，收取空调租赁费用,承租人使用空调并缴纳租赁费和电费，电费由学校按承租人实际用电量收取，电费计量采用国家计量标准。

（2）按成交供应商每台空调年租金报价与服务标准，由成交供应商与有意愿安装空调的学生签订租赁合同，收取租赁费并提供后续各项服务。

（3）租赁价格：租赁单价为≤400元/台/学年，租赁价格为全包价，包含空调主机、附件、配件及安装调试、维修管理、运输、人工、利润、税金等相关费用。

（4）租赁期限，≤14年，具体以成交供应商最终竟报年限为准。

（5）提供的计量收费终端设备需提供生产商《制造计量器具许可证》，且计量收费终端设备经法定计量检定机构或授权的其他计量检定机构检定合格，并有检定合格印（证）。

（6）成交供应商若2023年8月31日无法完成施工、不能满足空调使用条件，采购人有权终止合作并扣除履约保证金，成交供应商在十日内拆除有关设备，否则全权由采购人处置。

## 五、空调安装施工要求（附件十八）

## 六、完成安装时间及交付地点

（1）完成安装时间：成交供应商应于2023年8月31日前满足装机及使用条件。

（2）交付地点：采购人指定地点（到房间）。

## 七、其他补充事项（详见附件十九）

（1）济宁学院空调改造出线回路统计表（参考）

（2）济宁学院空调室外电力改造预算（参考）

（3）济宁学院宿舍楼空调室外机支架-立面图（参考）

（4）济宁学院宿舍楼空调室外机支架-平面布置图（参考）

（5）支架工程量清单造价（参考）

# 第六部分  附件

## 附件一：报价函

报 价 函

山东盛和招标代理有限公司：

经研究，我们决定参加编号为SDSHZB2023-379的采购项目并报价。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、我方提交的响应文件，正本一份，副本五份。

2、如果我方的响应文件被接受，我们将履行竞争性磋商文件中规定的每一项要求，并按我方响应文件中的承诺按期、保质、保量完成项目的实施。

3、我们理解，最高报价不是成交的唯一条件，同时认可本次竞争性磋商文件中评审委员会选择成交供应商的方式和权利。

4、我们承诺，响应文件不存在复制、粘贴磋商文件主要规格技术参数的情况。

5、我方已详细检查所有响应文件、附件以及所提供的参考文件，有模糊和误解产生的一切后果，由我方自负。

6、响应文件在公开报价后90日内有效。

7、我们同意按照竞争性磋商文件的要求，提供与递交响应文件有关的数据和资料。

8、我方愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

地址：

邮政编码：              电话：           传真：

基本户开户银行：

银行账号：

供应商全称（公章）：

法定代表人签字：

年   月   日

## 附件二：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

（供应商名称）法定代表人                     ，现授权委托              （单位名称）的           、       （姓名、职务）为我公司全权代理人，以本公司的名义参加山东盛和招标代理有限公司组织的本次磋商项目，全权处理磋商过程有关的一切事务。授权代理人在本项目执行过程中所签署的一切文件，我均予以承认。

特此委托。

（附授权代理人身份证明复印件）

全权代表姓名：     性别：     年龄：

单位：             部门：     职务

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：   年   月  日

## 附件三：报  价 一 览 表

报  价 一 览 表

项目编号：

供应商名称（公章）：            法定代表人或授权代理人签字：

| 包号 | 租赁年限 | 租赁单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年 | 元/台/学年 |  |

注：1.供应商必须另外单独密封一套 “报价一览表”，“报价一览表”要求报价单独打印一份本表并盖章（提供原件），密封到一个信封里，现场与响应文件同时提交。在封面加盖单位公章并注明报价一览表、项目名称、供应商名称。

2. 对于分多包的项目如果不填写所投包号,采购代理机构有权视为无效报价。

年   月   日

## 附件四：投资明细表

投资明细表

项目编号：

供应商名称（公章）：                法定代表人或授权代理人签字：

包号：                                                  单位： 元

格式自拟

注：具体格式可根据所投包具体画表。

年  月  日

## 附件五：投资设备明细表

投资设备明细表

项目编号：

供应商名称（公章）：                法定代表人或授权代理人签字：

包号：                                                  单位： 元

格式自拟

注：具体格式可根据所投包具体画表。

年  月  日

## 附件六：投资收益分析表

投资收益分析表（参考）

包号：1

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容 | 空调投资 | 室内线路改造 | 其它投资 | 总投资 | 回收期 | 年回收额 | 空调处置收入 | 回收总额 | 投资总收益 | 收益率 | 内含报酬率 |

备注：4=1+2+3-7；8=6*5+9；其他按照财务规则测算方法填写；

其他投资应包含售后服务成本、贷款利息成本以及其他可预见及不可预见的风险成本；

本表为样表，包含但不限于样表内容。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或者被授权代表（签字）：

时间：     年      月   日

## 附件七：投 标 偏 离 表

投 标 偏 离 表（若有）

项目编号：                                     包号：_________

供应商名称：（公章）               法定代表人或授权代理人签字：

| 序号 | 产品名称 | 竞争性磋商文件要求 | 响应文件实际情况 | 偏差内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

年  月  日

## 附件八：类似项目业绩一览表

类似项目业绩一览表（若有）

供应商名称（公章）：                法定代表人或授权代理人签字：

| 项目名称 | 金额 | 签订时间 | 购买单位 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

年    月    日

## 附件九：节能减排要求

为满足节能减排，空调及设备附件有关要求：

供应商所投空调整套设备（空调铜管、电源线、插座等）应为海尔、海信、美的、格力品牌或同等水平产品，完全符合国家和行业质量标准规格，具有国家强制性3C认证和中国节能产品认证试验报告，必须是通过合法渠道获得的全新、原装、未启封空调（有唯一条形码、合格证、保修卡），不得使用旧机器、翻新机。空调本身具有或使用三方联网模块，并提供线上软件管理平台手机端和PC端，实现集中远程控制开关机、解锁、锁定。空调设备具体参数如下：

1.规格（匹数）：1.5P

2.定/变频：变频

3.能效等级：一或二级

4.额定制冷量(W)≥3500

5.额定制冷功率（W）≤820

6.额定制热量(W)≥4000

7.额定制热功率（W）≤1200

8.APF（全年能源消耗率）≥4.28

9.循环风量（m³/h）≥600

10.制冷季节耗电量（kW·h）≤354

11.室内噪音41分贝以下（含41分贝）

12.室外噪音51分贝以下（含51分贝）

13.支持：独立除湿、自清洁、健康、辅热功能

14.电压/频率：220V/50Hz

15.制冷剂：R410a

## 附件十：所需全套空调设备数量

| 学生公寓楼号 | 所需空调数量（参考） |
| --- | --- |
| 1号楼 | 297 |
| 2号楼 | 237 |
| 3号楼 | 444 |
| 4号楼 | 346 |
| 5号楼 | 199 |
| 6号楼 | 194 |
| 7号楼 | 199 |
| 8号楼 | 195 |
| 9号楼 | 194 |
| 10号楼 | 194 |
| 11号楼 | 129 |
| 新6号楼 | 249 |
| 新7号楼A座 | 223 |
| 新7号楼B座 | 400 |
| 新8号楼A座 | 222 |
| 新8号楼B座 | 225 |
| 初等教育学院（地点：鼓楼南街11号） | 130 |
| 合计 | 4077 |

## 附件十一：监督考核标准

为加强对济宁学院学生公寓空调服务的日常监管，确保项目服务质量和安全，特制订本项目监督考核标准。

一、运行维护

1、派遣经培训合格后的维保技术人员提供24小时驻校技术维护服务。

2、设立24小时运行报修服务热线（ 姓名：           手机：            ）、微信报修服务平台，运行报修服务电话及微信报修平台公告公示，方便学生报修。在系统运行期间，维修人员在接到报修电话后须运营方承诺接到故障报告后2小时内到达现场，24小时内解决故障恢复正常。

3、技术维护服务管理制度和规定明确，设备运行实时远程监控系统运行正常，设备巡检维护记录及时公示公告。

4、故障排除后维保人员要做好维修登记，规范填写维修记录，便于学校进行检查监督。

5、运营方须提供所投空调产品能满足使用，质保期内空调出现故障，须及时维修、更换有缺陷的零部件。

6、故障率、投诉率超过10%，采购人以书面形式下达整改通知书，限期整改；故障率、投诉率超过20%，采购人有权提前解除合同。合同期内发生重大安全事故，运营方负责全部责任。

7、运营方服务期内对满足服务所需的所有设备负有消防安全主体责任

二、价格管理

严格执行成交最高限价收费标准。

三、设施设备安全管理

1、加强相关设备运行管理和日常维护、检修、维修工作，所有用电设备必须有良好的接地和漏电保护，保证系统安全正常运行。

2、运营方设施设备故障频发，完好率低于98%，扣除违约金1000元。

3、因运营方设施设备故障、用电安全、维保人员故意或过失等，导致服务对象或第三方人身伤害或财产损失，运营方承担全部责任，采购人有权终止合同。

四、服务规范管理

（一）服务沟通。

1、有服务提示，价格明示、服务流程清晰，定期召开学生座谈会，介绍服务项目、了解学生的需求和对服务的意见、建议，主动化解矛盾。

2、网络信息管理平台系统、微信报修服务平台运行正常，报修服务热线保持畅通。

3、对于承租方信息予以保密。

（二）文明服务

现场维保和运行人员统一着装、工装整洁、佩戴工牌；态度友善和蔼，语言文明礼貌，杜绝服务忌语，不拒办和推诿；对待异议耐心解释，不可争执；维保结束，工完场清。维保和运行人员不得以任何原因、借口与学生发生冲突与争执，发生相关投诉，查实后按每次投诉扣除违约金1000元。

注：此监督考核标准作为参考，具体以与学校签订的为准。

## 附件十二：封面格式

| 响应文件 （正本） 项目编号： 项目名称： 包号： 供应商名称（公章）： 地址： 电话： 传真： | 响应文件 （副本） 项目编号： 项目名称： 包号： 供应商名称（公章）： 地址： 电话： 传真： |
| --- | --- |

| 报价一览表 项目编号： 项目名称： 包号： 供应商名称（公章）： 地址： 电话： 传真： | 电子版响应文件（Word及PDF两种格式） 项目编号： 项目名称： 包号： 供应商名称（公章）： 地址： 电话： 传真： |
| --- | --- |

……………………于 年 月 日 时之前不准启封（公章）…………………

封面格式

## 附件十三：保证金退还申请表

保证金退还申请表（若有）

公司名称（公章）：                              时间：

| 项目名称： | 项目编号： |
| --- | --- |
| 所投标段： |  |
| 交纳保证金时间及方式（现金/电汇）: |  |
| 交纳保证金金额：小写： 大写： |  |
| 退付保证金金额：小写： 大写： |  |
| 退付保证金账户 公司名称： 账号： 开户银行： |  |
| 联系人： 联系电话： |  |

附件十四：原件明细

提供原件明细（若有）

| 包号 | 磋商文件评审细则中要求提供的原件 | 实际提供的原件 | 对应评审细则项 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… | …… | …… |  |

供应商不满足以下2条要求，出现的后果供应商自负。

1、磋商文件评审细则中要求提供原件的，本表必须胶装在响应文件中；

2、供应商按照本表提供的原件同时复印件必须胶装在响应文件中。

附件十五：勘察现场登记表

勘察现场登记表

年   月    日

| 项目名称： |  |
| --- | --- |
| 项目编号： |  |
| 所投包号： |  |
| 勘察地点： |  |
| 采购单位： | 参加人员签名： |
| 投标单位： | 参加人员签名： |

注：供应商勘察现场时须携带此登记表，由采购人确认签字盖章后胶装在响应文件中。

## 附件十六：网上报名及获取招标文件的相关材料

采购方：济宁学院

标书购买交款单（报名表）

项目编号：                               报名时间：  年  月  日

| 公司全称 | 购买包号 | 标书费金额 | 购买人 签字 | 联系电话 | 公司邮箱 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、标书费售后不退。

2、本表登记公司全称即为投标时所参加投标公司，不得更改，登记错误后果自负。

3、报名成功并不代表资质审查通过。

4、报名费公对公账户汇款。开户银行：兴业银行济南燕山支行；银行账户：山东盛和招标代理有限公司；银行账号：376060100100168341。

5、有意参加本次采购活动的投标人将标书购买交款单（word版）、营业执照扫描件、招标文件制作费汇款底单及资格要求中的其他资质证明放置一个WORD文档中发送至shzbone@163.com,邮件名称命名为：（项目名称-项目编号-包号）报名-“投标人单位名称”。（开户银行：兴业银行济南燕山支行；银行账户：山东盛和招标代理有限公司；银行账号：376060100100168341）工作人员会邮箱回复供应商是否报名成功。

山东盛和招标代理有限公司

## 附件十七：开发票二维码

备注：各供应商自行扫码填写开具报名费、服务费发票。联系人：窦经理13370505809

## 附件十八：空调安装施工要求

1.成交供应商应按照电气安全管理规程组织施工安装，承担施工安全责任。

2.空调安装施工方案需经采购人审批通过后方能安装；空调插座采用专用漏电保护插座（插座插头一体设计，不可拔插）；空调器连接必须用铜管，如需加长，由成交供应商负责出资并制作。室内外管线做到横平竖直,美观大方。室外每一列房间集中装一路空调下水管,统一收集空调冷凝水，防止冷凝水渗入墙体。空调器的电源线如需增加长度,电源线的接口必须沾锡处理，费用均由成交供应商负责。规范安装室外机，防止脱落发生意外。入室空调孔两端加装封盖（防水、防风），保证孔周边结实、美观。因空调安装造成的建筑墙体渗漏、脱落等损失和安全事故由成交供应商负责。室内机安装吹风口不能对着学生床铺。（以上费用均由成交供应商负责，在安装过程中若损害采购人设施须由成交供应商照价赔偿）

3.施工区域提前公告施工位置、及时通报施工进度、施工现场做好防尘、降噪及卫生清理等工作；施工人员到施工楼门卫室做详细登记，得到同意后方可进楼施工；施工人员一定要严格按照施工时间进行施工，具体时间由学校有关部门制定；施工垃圾要及时打包，按指定通道运送到指定位置，施工所有垃圾要当天清理出学校；如果卫生未达标，学校后勤管理处另请保洁人员进行清理，费用从履约保证金中列支；施工期间学生个人物品一律不准动用，宿舍内如有物品遗失，调查核实后由施工方负全责。不得与学生、职工发生纠纷。施工现场必须设置警示牌、安全标识等。

4.规范施工、文明施工，严格遵守相关法律、规定。

5.施工人员必须具备相关施工资质，施工人员出现任何问题均由成交供应商负责。

6.在空调运输、搬运、安装、拆除、运营等过程中造成的一切损失均由成交供应商承担。

7.在空调安装或运行过程中，因成交供应商责任造成学生人身伤害的承担全部赔偿。

注：

①电力改造要求须符合相关规范及标准，最终方案须经采购人审核批准

②严格执行电力改造图纸。

③成交单位组织有资质的第三方单位进行整体验收，采购人参与监督。验收通过后，验收合格证明材料交由采购人备案存档一份。

附件十九：其他补充事项

（1）济宁学院空调改造出线回路统计表（参考）

- 1.第1、2、3、4、6、7、11号楼重新布设能同时满足空调和日常用电需要的线路，并更换原旧电表；

- 2.第9、10号楼去年已经完成空调电线路改造，需更换原旧电表。

- 3.生活组团项目新建的新6、7、8号楼和西区已改造为教师公寓的8号楼，空调线路和插座已经安装完毕，无需改造

- 4.5号公寓楼和初等教育学院学生公寓马上由学校投资进行改造，其中空调电路改造由学校负责。

- 5.第5、6、7、8、9、10号公寓楼中，从空调室内机引出的铜管，须从阳台窗户玻璃上穿孔而过，不能穿墙，再绕墙面布设至放置在楼体外的钢架上的外机中。

- （2）济宁学院空调室外电力改造预算（参考）

注：800kVA箱变(全铜变压器，2个高压柜，4个低压柜)由学校负责提供。

（3）济宁学院宿舍楼空调室外机支架-立面图（参考）

（4）济宁学院宿舍楼空调室外机支架-平面布置图（参考）

- （5）支架工程量清单造价（参考）

- 备注：文档双击即可打开。